Nutri-O Delivery

Sistema de Gestão de Delivery Nutricional

Etapa 9 - Integração e Avaliação Final

2026

# 1. Contextualização

Esta etapa consolida todas as atividades desenvolvidas ao longo do projeto Nutri-O Delivery, apresentando a visão sistêmica do que foi construído, avaliando os resultados alcançados, identificando as limitações técnicas encontradas e propondo caminhos de evolução futura.

O projeto foi desenvolvido por um programador iniciante, em um contexto acadêmico com aulas de curta duracao, o que torna ainda mais significativo o nível de integração e funcionalidade alcancados.

# 2. Integração das Soluções em um Sistema Único

O Nutri-O Delivery e composto por tres camadas integradas que funcionam em conjunto:

| Camada | Tecnologia | Funcao |
| --- | --- | --- |
| Site (Frontend) | HTML, CSS, JavaScript | Interface do cliente para visualizar produtos e fazer pedidos |
| Backend (API) | C# .NET Framework + HttpListener | Recebe pedidos do site, processa e salva no banco de dados |
| Banco de Dados | SQL Server Express (SQLEXPRESS) | Armazena clientes, produtos, pedidos e itens dos pedidos |
| Sistema Interno | C# Windows Forms | Interface administrativa para gerenciar clientes, produtos e pedidos |

## 2.1 Fluxo de Integração

O fluxo completo de um pedido no sistema funciona da seguinte forma:

- O cliente acessa o site pelo navegador em http://localhost:5000

- O site carrega os produtos via fetch para /api/produtos, servido pelo ApiServer.cs em C#

- O cliente preenche o formulario de pedido e clica em 'Enviar pedido'

- O JavaScript envia um POST para /api/pedidos com os dados do pedido em formato JSON

- O ApiServer.cs recebe a requisicao, deserializa o JSON e chama o PedidoRepository.cs

- O PedidoRepository.cs executa INSERT nas tabelas PEDIDOS e ITENS_PEDIDOS via SQL

- O pedido aparece instantaneamente na aba 'Pedidos' do sistema desktop Windows Forms.

Esse fluxo demonstra uma arquitetura cliente-servidor real, mesmo que rodando localmente, com separação clara entre frontend, backend e banco de dados.

## 2.2 Exemplo de Integracao: Recebimento de Pedido

Abaixo esta o trecho central do ApiServer.cs que conecta o site ao banco de dados:

// Recebe o pedido do site via POST /api/pedidos

string corpo = new StreamReader(contexto.Request.InputStream).ReadToEnd();

var pedidoWeb = JsonSerializer.Deserialize<PedidoWeb>(corpo);

// Monta o objeto Pedido e salva no banco

Pedido pedido = new Pedido();

pedido.Cliente = clienteRepository.BuscarPorCpf(pedidoWeb.Cpf);

pedido.FormaPagamento = pedidoWeb.FormaPagamento;

int pedidoId = pedidoRepository.CadastrarPedido(pedido);

# 3. Avaliacao dos Resultados Alcancados

Os objetivos do negocio ficticio Nutri-O Delivery foram parcialmente alcancados. A tabela abaixo apresenta cada objetivo e o status de implementacao:

| Objetivo | Status | Observacao |
| --- | --- | --- |
| Cadastrar clientes com dados nutricionais | Concluído | Sistema desktop + banco de dados funcionando |
| Cadastrar produtos com informações nutricionais | Concluído | Inclui calorias, proteínas, carboidratos e gorduras |
| Receber pedidos pelo site | Concluído | Site conectado ao backend via API REST em localhost:5000 |
| Gerenciar status dos pedidos | Concluído | Status atualizavel: Em andamento, Em preparo, Saiu para entrega, Finalizado |
| Produtos com desconto promocional | Concluído | Classe ProdutoPromocional com cálculo automatico de preco final |
| Acesso externo ao site | Parcial | Funciona apenas localmente; requer hospedagem para acesso externo |
| Login do cliente no site | Não implementado | Previsto como melhoria futura |

# 4. Limitacoes Tecnicas e Conceituais

O desenvolvimento foi honesto quanto as suas limitacoes. As principais sao:

## 4.1 Dependência do Computador Local

O sistema funciona apenas enquanto o programa Nutri-O Delivery esta aberto no computador. O site nao fica disponivel 24 horas. Isso ocorre porque o HttpListener do C# funciona como servidor somente enquanto o processo esta em execução.

## 4.2 String de Conexão com Nome do Computador

A conexao com o banco de dados esta configurada com o nome do computador do desenvolvedor:

Server=DESKTOP-3MLHEVK\SQLEXPRESS; Database=PIM_3; Integrated Security=True

Isso impede que o sistema rode diretamente em outro computador sem alteracao manual do arquivo ConexaoBanco.cs.

## 4.3 Ausencia de Autenticacao

O site nao possui sistema de login para clientes. Qualquer pessoa que acesse o endereco consegue fazer pedidos sem identificacao previa. Isso seria inaceitavel em um ambiente de producao real.

## 4.4 Senha Padrao no Banco

Clientes cadastrados pelo sistema interno recebem a senha padrao '123456'. Isso foi uma solucao temporaria para contornar a restricao NOT NULL da coluna SENHA no banco de dados, mas nao seria adequado em producao.

## 4.5 Sem HTTPS

A comunicacao entre o site e o backend ocorre via HTTP simples, sem criptografia. Em um ambiente real, seria necessario HTTPS para proteger os dados dos clientes, especialmente CPF e informacoes pessoais.

# 5. Proposicao de Melhorias e Evolucao Futura

O projeto possui uma base solida que pode ser expandida progressivamente. As melhorias propostas estao organizadas por prioridade:

| Prioridade | Melhoria | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Alta | Hospedagem em nuvem (Azure, AWS ou Render) | Site e API ficam disponiveis 24h sem o computador ligado |
| Alta | String de conexao por variavel de ambiente | Sistema funciona em qualquer computador sem alteracao de codigo |
| Alta | Login do cliente no site com CPF e senha | Seguranca e personalizacao da experiencia de compra |
| Media | HTTPS na API com certificado SSL | Protecao dos dados dos clientes em transito |
| Media | Notificação por WhatsApp quando status mudar | Cliente acompanha o pedido em tempo real |
| Media | Relatorio de vendas em PDF no sistema interno | Gestao financeira simplificada para o operador |
| Baixa | Aplicativo mobile (Android/iOS) | Facilita pedidos pelo celular com interface nativa |
| Baixa | Dashboard com graficos de vendas | Visao analitica em tempo real no sistema interno |

## 5.1 Próximos Passos Sugeridos

Considerando o nivel atual de desenvolvimento e o contexto academico, os proximos passos mais acessiveis seriam:

- Mover a string de conexao para o App.config, eliminando o nome fixo do computador

- Adicionar validacao de CPF no site antes de enviar o pedido

- Criar uma pagina de confirmacao no site que mostra o numero do pedido apos o envio

- Implementar um sistema simples de login com CPF e senha usando a tabela CLIENTES ja existente

# 6. Conclusão

O projeto Nutri-O Delivery demonstra que e possivel construir um sistema integrado e funcional mesmo com recursos limitados de tempo e experiencia. Em um semestre com aulas curtas e aprendizado progressivo, foram desenvolvidos:

- Um banco de dados relacional normalizado no SQL Server com 4 tabelas principais

- Um sistema desktop em C# Windows Forms com cadastro completo de clientes, produtos e pedidos

- Uma API REST embutida no proprio programa C# para comunicacao com o site

- Um site responsivo em HTML/CSS/JavaScript que consome a API e permite fazer pedidos

- Integracao completa onde um pedido feito no site aparece no sistema interno em tempo real

As limitacoes identificadas nao diminuem o valor do que foi construido — ao contrario, demonstram maturidade tecnica ao reconhecer o que ainda precisa ser desenvolvido. A capacidade de identificar limitacoes e propor melhorias e exatamente o que se espera de um desenvolvedor em crescimento.

O Nutri-O Delivery e um prototipo funcional com potencial real de evolucao para um produto comercializavel, bastando aplicar as melhorias propostas de forma incremental ao longo do tempo.